                                                                      Додаток 1
до рішеннявиконкому

_______________№ ______
Звіт про виконання за І півріччя 2019 року Програми підвищення енергоефективності в бюджетних установах міста Первомайськ на 2016 – 2020 роки
Раціональне та свідоме використання енергетичних ресурсів, застосування технологій, правил, залучення інвестицій, і просто зміна поведінки людей формує енергетичну політику міста.

З метою реалізації енергоефективних заходів із залученням коштів з інших джерел фінансування, при співфінансуванні з міського бюджету протягом І півріччя 2019 року направленодля участі:

1. у  обласному конкурсі мікропроектів, що можуть реалізовуватись за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 6 проектних пропозицій: «Поточний ремонт будівлі Гімназії м.Первомайськ, вул.Театральна, 26 (замінавіконних блоків на металопластикові)»; «Поточний ремонт будівлі ДНЗ № 1 м.Первомайськ, вул.Театральна, 4 (заміна віконних блоків на металопластикові)»; «Поточний ремонт будівлі ДНЗ № 24 м.Первомайськ, вул.Корабельна, 13 (заміна віконних блоків на металопластикові)»; «Поточний ремонт будівлі НВК ЗОШ І-ІІ ст. № 15 - колегіум м.Первомайськ, вул.О.Коротченко, 18 (заміна віконних блоків на металопластикові)»; «Поточний ремонт будівлі ДНЗ-ЦРД № 21 м.Первомайськ, вул.О.Коротченко, 13 (заміна віконних блоків на металопластикові)»; «Поточний ремонт будівлі ДНЗ № 31 "Білочка" м.Первомайська, Миколаївської обл., вул. Нова, 17 (заміна віконних блоків на металопластикові)», загальною вартістю 1171,0 тис.грн.;

2. у проекті «Глобальний кліматичний виклик міст», оголошеному Європейським інвестиційним банком та Угодою Мерів за клімат та енергію (GCoM), проектну пропозицію «Реконструкція очисних споруд каналізації міста Первомайськ Миколаївської області (розташування – с. Грушівка Миколаївської області)», розрахунковий обсяг інвестицій становить 652,0 тис. євро;

3. у спільному проекті Уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку»проектну пропозицію«Реконструкція будівлі Дитячого юнацького центру національного відродження та Центру науково-технічної творчості учнівської молоді по вул. Михайла Грушевського, 10 в м. Первомайськ Миколаївської області», розрахунковий обсяг інвестицій становить 566,038 тис.дол. США.
У травні 2019 року місто Первомайськ стало одним із переможців проекту «SMART ENERGY – безкоштовне впровадження системи енергоменеджменту та інтелектуальної системи енергомоніторингу з внесенням даних до всеукраїнської системи», оголошеного Агенцією інноваційного, сталого розвитку та ресурсоефективності (м. Київ), а також  переможцями грантового конкурсу на розробку у 2019 році Планів Дій Сталого Енергетичного Розвитку та клімату (SECAP).
Задля розуміння важливості питання ощадного використання енергоресурсів,  впровадження альтернативних джерел енергії, підвищення енергоефективності житлових будівель у місті Первомайськ з 24 по 28травня2019 року проводилися Дні сталої енергіїприурочені до  Європейського Тижня сталої енергії в Україні.
Цьогоріч, до Днів сталої енергії  вперше долучилися дошкільні навчальні заклади міста, зокрема ДНЗ № 5; ДНЗ №6; ДНЗ № 16; ДНЗ- ЦРД № 21; ДНЗ № 24, де проводилися інформаційні години на тему: «Збережемо енергію», тематичні заняття та бесіди, конкурс малюнків на асфальті «Енергозбереження – твоє безпечне майбутнє», екологічні інтерактивні квести, виготовлення лепбуків«Чиста енергія – чисте життя», діти переглянули мультфільми на тему енергозбереження та енергоефективності, альтернативних джерел енергії: «Хлопчик і Земля», «Врятуйте нашу природу», «Наша планета Земля», а також прийняли участь у  заходах  загальноосвітні школи, де впроваджується проект «Життя без сміття» (роздільний збір паперу, пластику, відпрацьованих батарейок).

28.05.2019 року за участі міського голови Л.Г. Дромашко, секретаря міської ради Бондарчука С.О. студентської молоді Первомайської філії Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, керівництва університету, представників управління економіки міської ради відбулася дискусія на тему: «Сучасні проблеми впровадження енергоефективних заходів, екологічні проблеми та шляхи їх вирішення», де обговорювалися питання впровадження енергоефективних заходів в міському господарстві, використання альтернативних джерел енергії та поводження з побутовими відходами.
Всі учасники, які взяли участь у заходах Днів сталої енергії отримали заохочувальні подарунки.

Постійне зростання цін на енергоносіїта низька енергоефективність будівель бюджетної сфери спонукають нас до енергозбереження, так протягом І півріччя 2019 року за рахунок коштів міського бюджету та інших залучених коштів проведені наступні заходи:

1. В закладах освіти:

1.1. заміненодвері та вікна на металопластикові (112,4тис.грн.);
1.2. проведенідодатковіремонтніроботи по частковійзаміні труб систем опалення, радіаторів у закладах освіти(23,6 тис.грн.);
1.3. перевірка газового опаленнязакладівосвіти(8,1 тис.грн.).
Вартістьзаходівсклала144,1тис.грн.

2. В закладах охорониздоров’я:

1.1. заміненовікна та двері на металопластикові (94,8тис.грн.);

1.2. поетапнозаміненоосвітлювальніприлади на енергоощадні (1,8 тис.грн.).

Вартістьзаходівсклала96,6тис.грн. 

3. В закладах та установахуправліннякультури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради проведено:

1.1. Поточний ремонт системиопалення в дитячійшколімистецтв по вулиціКорабельній, 29 (13,8 тис.грн.);
1.2. поетапнозаміненоосвітлювальніприлади на енергоощадні (0,9тис.грн.).
Вартістьзаходівсклала14,7тис.грн.

4. В закладах управліннясоціальногозахистунаселенняміської ради, фінансовомууправлінніміської ради, виконавчомукомітетіПервомайськоїміської ради, проведенінаступні заходи:

4.1. замінадверй на металопластикові (Територіальний центр соціальногообслуговування, стаціонарневідділення по вул. Сальвадора Альєнде, 44) – 7,5 тис.грн.

4.2. замінаосвітлювальнихприладів на енергоощадні (1,8тис.грн.);

4.3. постійноздійснюється контроль за дотриманням норм споживанняенергоресурсів;

4.4. постійний контроль за відключеннямелектроприладів в разіїхневикористання.
Вартістьзаходівсклала 9,3 тис.грн.

Постійне зростання цін на енергоносіїта низька енергоефективність будівель бюджетної сфери спонукають нас до енергозбереження.

Аналізспоживання енергоресурсів бюджетними установами та закладами міста, згідно додатоку до звіту про виконання за І півріччя 2019 року Програми підвищення енергоефективності в бюджетних установах міста Первомайськ на 2016 – 2020 роки показав, що за І півріччя 2019 року порівняно з відповідним періодом 2018 рокуекономія паливно- енергетичних ресурсів склала 105,2т.у.п., зокрема:

1) природний газ -17,65 тис. м3, або  20,5т.у.п.;

2) теплоенергія– 492,6 Гкал, або 84,7 т.у.п..
УІ півріччі 2019 року порівняно з І півріччям 2018 року загальні витрати на оплату спожитих енергоресурсів збільшились на 4020,6 тис. грн. або на 20,0% та склали 24 млн. 121,24 тис. грн.

В загальній вартості спожитих у І півріччі 2019 року енергоресурсів питома вага витрат на оплату теплоенергії становить 65,0%, електроенергії – 15,8%,  природного газу – 15,3%, води та стоків – 3,0%, вугілля та торф’яних брикетів – 0,9%.
Кошти, сплачені з міського бюджету за спожиті енергоресурси бюджетними установами та закладами протягом І півріччя 2019 року перевищили вартість, сплачену за енергоносії за попередній рік:

1) вугілля на 58,3%;

2) теплоенергія на 29,6%;
3) вода та стоки на 14,1%;
4) електроенергія на 6,1%;

5) газ природний на 1,3%.
На збільшення вартості спожитих протягом І півріччя 2019 року енергетичних ресурсів порівняно з відповідним періодом минулого року вплинуло  підвищення рівня тарифів на:

1) теплоенергію – 42,1%;
2) вугілля – 17,7%;
3) водопостачання/ водовідведення – 15,2%;

4) електроенергію – 3,0%.
Перший заступник міського голови                                    О.В. Кукуруза
Додаток
до звіту про виконанняза І півріччя 2019 року Програми
підвищенняенергоефективностів бюджетнихустановах міста
Первомайськна 2016 – 2020 роки

	Споживанняенергоресурсівбюджетнимиустановами м. Первомайськ

	№з/п
	Вид енергоресурсів
	Одиницівимірювання
	Споживанняенергоресурсів
	Загальнавартістьспожитихенергоресурсів (тис.грн.)
	Відхилення 2018 року 
до 2017 року

	
	
	
	І півріччя 2018 року
	І півріччя 2019 року
	І півріччя 2018 року
	І півріччя 2019 року
	(нат.од.)
	 (грош.од.)

	
	
	
	
	
	
	
	(+/-)
	%
	(+/-)
	%

	1
	Електроенергія
	тис.кВт/год
	1448,80

	1556,41
	3593,90
	3812,90
	107,61
	107,4
	219,00
	106,1

	2
	Газ природний
	тис. м3
	315,65
	298,00
	3644,10
	3692,80
	-17,65
	94,4
	48,70
	101,3

	3
	Водопостачання/водовідведення
	тис. м3
	44,10
	42,91
	622,64
	710,64
	-1,19
	97,3
	88,00
	114,1

	4
	Вугілля (брикетиторфяні, пелети, тощо)
	тони
	28,85
	40,30
	138,34
	218,90
	11,45
	139,7
	80,56
	158,2

	5
	Теплоенергія
	Гкал
	6366,20
	5873,60
	12101,70
	15686,00
	-492,60
	92,3
	3584,30
	129,6

	 
	Всього:
	 
	0,00
	0,00
	20100,68
	24121,24
	0,0
	0,0
	4020,56
	120,0


	Споживанняелектроенергіїустановами та закладами бюджетноїсфери м. Первомайська
за І півріччя 2019 року порівняно з І півріччям 2018 року

	№з/п
	Назва установи/ підвідомчої установи
	Загальнаплоща, м2
	І півріччя 2018 року
	Загальнаплоща, м2
	І півріччя 2019 року

	
	
	
	нат.
одиниці, тис.  
кВт*год
	загальнавартість,
тис.грн.
	витрати на од. заг. площі, кВт*год/ м2
	
	нат.
одиниці, тис.  
кВт*год
	загальнавартість,
тис.грн.
	витрати на од. заг. площі, кВт*год/ м2

	1
	Виконавчийкомітетміської ради
	1826
	32,3
	78,9
	17,69
	1826
	62,10
	122,70
	34,01

	2
	Фінансовеуправлінняміської ради
	155,3
	3,5
	7,3
	22,54
	155,3
	7,31
	10,70
	47,07

	3
	Управліннякультури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради
	11613,9
	46,8
	108,4
	4,03
	11613,9
	68,80
	203,70
	5,92

	4
	Управліннясоціальногозахистунаселенняміської ради
	404,1
	24,3
	52,5
	60,13
	404,1
	29,50
	70,90
	73,00

	5
	Територіальний центр соціальногообслуговуванняміської ради
	1789,6
	25,5
	65,5
	14,25
	1789,6
	29,70
	91,60
	16,60

	6
	Управлінняосвітиміської ради
	87212,6
	764,9
	1934,5
	8,77
	87212,6
	819,90
	1738,30
	9,40

	7
	Управлінняжитлово- комунальногогосподарстваміської ради
	236,3
	5
	10,9
	21,16
	236,3
	6,30
	15,40
	26,66

	8
	КНП "Первомайськацентральна  міськабагатопрофільналікарня"
	32467,1
	435,4
	1088,4
	13,41
	32467,1
	432,20
	1255,00
	13,31

	9
	КП «Первомайськийміський центр первинної медико- санітарноїдопомоги»
	3528,4
	111,1
	247,5
	31,49
	3528,4
	100,60
	304,60
	28,51

	10
	Разом по бюджетнихустановахміста
	139233,3
	1448,80
	3593,90
	10,41
	139233,3
	1556,41
	3812,90
	11,18


	Споживання  природного газу установами та закладами бюджетноїсфери м. Первомайська
за І півріччя 2019 року порівняно з І івріччям 2018 року

	№з/п
	Назва установи/ підвідомчої установи
	Площаопалення, м2
	І півріччя 2018 року
	Площаопалення, м2
	І півріччя 2019 року

	
	
	
	нат.
одиниці, тис.  
м3
	загальнавартість,
тис.грн.
	витрати на од. заг. площі, м3/ м2
	
	нат.
одиниці, тис.  
м3
	загальнавартість,
тис.грн.
	витрати на од. заг. площі, м3/ м2

	3
	Управліннякультури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради
	252
	3,6
	46
	14,29
	252
	3,20
	41,10
	12,70

	5
	Територіальний центр соціальногообслуговуванняміської ради
	35
	3,95
	40,2
	112,86
	35
	2,80
	45,50
	80,00

	6
	Управлінняосвітиміської ради
	27028,8
	244,8
	2771
	9,06
	27029
	248,10
	3019,00
	9,18

	8
	КНП "Первомайськацентральна  міськабагатопрофільналікарня"
	21175,7
	30,2
	347,4
	1,43
	21176
	19,70
	265,00
	0,93

	9
	КП «Первомайськийміський центр первинної медико- санітарноїдопомоги»
	2464,2
	33,1
	439,5
	13,43
	2464,2
	24,20
	322,20
	9,82

	10
	Разом по бюджетнихустановахміста
	53413,1
	315,65
	3644,10
	5,91
	53413
	298,00
	3692,80
	5,58


	Споживання  води та стоківустановами та закладами бюджетноїсфери м. Первомайська за І півріччя 2019 року порівняно з І півріччям 2018 року

	№з/п
	Назва установи/ підвідомчої установи
	Водопостачання/ Водовідведення

	
	
	І півріччя 2018 року
	І півріччя 2019 року

	
	
	нат.
одиниці, тис.  
кВт*год
	загальнавартість,
тис.грн.
	нат.
одиниці, тис.  
кВт*год
	загальнавартість,
тис.грн.

	1
	Виконавчийкомітетміської ради
	0,74
	10,5
	0,34
	10,80

	2
	Фінансовеуправлінняміської ради
	0,07
	2,06
	0,07
	2,22

	3
	Управліннякультури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради
	0,32
	4,18
	0,29
	8,00

	4
	Управліннясоціальногозахистунаселенняміської ради
	0,14
	2,1
	0,09
	2,75

	5
	Територіальний центр соціальногообслуговуванняміської ради
	0,89
	13,1
	0,82
	13,86

	6
	Управлінняосвітиміської ради
	24,3
	341,2
	23,65
	386,31

	7
	Управлінняжитлово- комунальногогосподарстваміської ради
	0,14
	2,1
	0,15
	2,40

	8
	КНП "Первомайськацентральна  міськабагатопрофільналікарня"
	14,6
	206,6
	15,30
	248,30

	9
	КП «Первомайськийміський центр первинної медико- санітарноїдопомоги»
	2,9
	40,8
	2,20
	36,00

	10
	Разом по бюджетнихустановахміста
	44,10
	622,64
	42,91
	710,64


	Споживаннятеплоенергіїустановами та закладами бюджетноїсфери м. Первомайська
за І півріччя 2019 року порівняно з І півріччям 2018 року

	№з/п
	Назва установи/ підвідомчої установи
	Площаопалення, м2
	І півріччя 2018 року
	Площаопалення, м2
	І півріччя 2019 року

	
	
	
	нат.
одиниці, Гкал
	загальнавартість,
тис.грн.
	витрати на од. площіопалення, Гкал/ м2
	
	нат.
одиниці, Гкал
	загальнавартість,
тис.грн.
	витрати на од. площіопалення, Гкал/ м2

	1
	Виконавчийкомітетміської ради
	1679,8
	118
	246,6
	0,1
	1679,8
	103,50
	284,04
	0,1

	2
	Фінансовеуправлінняміської ради
	137,2
	7,3
	15,8
	0,1
	137,2
	6,20
	19,40
	0,0

	3
	Управліннякультури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради
	3456,8
	298,3
	586,1
	0,1
	3456,8
	205,50
	643,90
	0,1

	4
	Управліннясоціальногозахистунаселенняміської ради
	404,1
	16,5
	34,5
	0,0
	404,1
	15,90
	49,40
	0,0

	5
	Територіальний центр соціальногообслуговуванняміської ради
	1075,1
	84,9
	177,4
	0,1
	1075,1
	74,70
	230,82
	0,1

	6
	Управлінняосвітиміської ради
	51373,2
	3959,4
	8207,8
	0,1
	51373,2
	3563,50
	10827,84
	0,1

	7
	Управлінняжитлово- комунальногогосподарстваміської ради
	185,9
	7,7
	15,9
	0,0
	185,9
	9,30
	27,80
	0,1

	8
	КНП "Первомайськацентральна  міськабагатопрофільналікарня"
	3623,3
	1728,3
	2529,3
	0,5
	3623,3
	1761,70
	3229,10
	0,5

	9
	КП «Первомайськийміський центр первинної медико- санітарноїдопомоги»
	68,8
	145,8
	288,3
	2,1
	68,8
	133,30
	373,70
	1,9

	10
	Разом по бюджетнихустановахміста
	62004,2
	6366,20
	12101,70
	0,1
	62004,2
	5873,60
	15686,00
	0,1


	Споживання  вугілля, торфяних брикетів, гранул, тощо установами та закладами бюджетної сфери м. Первомайська за І півріччя 2019 року порівняно з І півріччям 2018 року

	№з/п
	Назва установи/ підвідомчої установи
	Площаопалення, м2
	І півріччя 2018 року
	Площаопалення, м2
	І півріччя 2019 року

	
	
	
	нат.
одиниці, 
тонн
	загальнавартість,
тис.грн.
	витрати на од. площіопалення, тонн/ м2
	
	нат.
одиниці,  
тонн
	загальнавартість,
тис.грн.
	витрати на од. площіопалення, тонн/ м2

	1
	Управлінняосвітиміської ради
	2065,4
	27,5
	132,4
	0,0
	2065,4
	39
	211,8
	0,0

	2
	Управлінняжитлово- комунальногогосподарстваміської ради
	30,1
	1,35
	5,94
	0,0
	30,1
	1,3
	7,1
	0,0

	3
	Разом по бюджетнихустановахміста
	2095,5
	28,85
	138,3
	0,014
	2095,5
	40,3
	218,9
	0,0


Перший заступник міського голови                              О.В. Кукуруза
Додаток2
до рішеннявиконкому

_______________№ ______
Інформація про виконання заходів заІпівріччя2019 рокуПрограми підвищення енергоефективності в бюджетних установах міста Первомайськ на 2016 – 2020 роки

	№ з/п
	Найменування заходу
	Інформація про виконання заходів за І півріччя 2019 року


	1
	2
	3

	
	1. Організаційні заходи

	1.2
	Моніторингспоживанняенергоресурсівустановамибюджетноїсфери з використаннямпрограмного продукту «Енергоплан»
	Щоденно проводиться моніторинг використання енергетичних ресурсів установами та закладами бюджетної сфери з використанням програмного забезпечення «Енергоплан». 
З травня 2019 року місто Первомайськ є учасником проекту «SMARTENERGY – безкоштовне впровадження системи енергоменеджменту та інтелектуальної системи енергомоніторингу з внесенням даних до всеукраїнської системи». Проект надастьсожливість запровадити систему енергоменеджменту та енергомоніторингу відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001:2018, сертифікація за яким передбачає: прозорість та об’єктивність оцінки ефективності енергоспоживання; проведення енергетичних аудитів, скорочення витрат; можливість участі в тендерах; зниження забруднення навколишнього середовища і збереження природних ресурсів, тощо.

	1.3
	ПроведенняДнівсталоїенергії, тематичнихсемінарів,конференцій, «круглихстолів», «гарячих» телефоннихліній
	Щороку у місті Первомайськ проводяться Дні сталої енергії, які цього року проводилися з 24 по 28 травня в рамках Європейського Тижня сталої енергії в Україні.

У дошкільних навчальних закладах проводилися інформаційні години на тему: «Збережемо енергію», тематичні заняття та бесіди, конкурс малюнків на асфальті «Енергозбереження – твоє безпечне майбутнє», екологічні інтерактивні квести, виготовлення лепбуку «Чиста енергія – чисте життя», проглядали мультфільми на тему енергозбереження та енергоефективності, альтернативних джерел енергії.

Студенти Первомайської філії Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова прийняли участь у екологічному молодіжному флешмобі «Ми спроможні бути екологічно відповідальними», показавши приклад відповідальності за екологічне майбутнє міста.

28.05.2019 року у місті Первомайськ, за участі міського голови, секретаря міської ради, студентської молоді Первомайської філії Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, керівництва університету, представників управління економіки міської ради проведена дискусія на тему: «Сучасні проблеми впровадження енергоефективних заходів, екологічні проблеми та шляхи їх вирішення», де обговорювалися питання впровадження енергоефективних заходів в міському господарстві, використання альтернативних джерел енергії та поводження з побутовими відходами.

	
	2.Організаційні заходи для бюджетнихорганізацій та установ:

	2.1
	Проведення енергетичного аудиту
	Кошти на проведення енергетичного аудиту закладів та установ бюджетної сфери протягомІ півріччя 2019 року з міського бюджету не виділялись.



	
	3. Технічні заходи для бюджетнихорганізацій та установ:

	3.1
	Придбання та заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі
	Протягом І півріччя 2019 року в бюджетних закладах та установах проведена поетапна заміна ламп розжарювання на енергоощадні вартістю 5,9тис.грн.

	3.2
	Замінавікон та дверей
	Протягом І півріччя 2019 року проведена заміна вікон та дверей на металопластикові в закладах освіти (112,4тис.грн.) та закладах охорони здоров’я (94,8тис.грн.).

	3.3
	Капітальний ремонт та утепленняогороджувальнихконструкцій ДНЗ № 5
	Кошти з міського бюджету протягом І півріччя 2019 року не виділялись.

	3.5
	Реконструкціячастинидахузагальноосвітньоїшколи І-ІІІст. № 5
	Кошти з міського бюджету протягом І півріччя 2019 року не виділялись.

	3.6
	Капітальний ремонт даху:
	

	
	 ДНЗ№33
	Кошти з міського бюджету протягом І півріччя 2019 року не виділялись.

	
	 ЗОШ №3
	

	
	 ЗОШ №9
	

	3.8
	РеконструкціябудівліДитячогоюнацького центру національноговідродження та Центру науково- технічноїтворчостіучнівськоїмолоді  повул. Грушевського,10
	Проектну пропозицію «Реконструкція будівлі Дитячого юнацького центру національного відродження та Центру науково-технічної творчості учнівської молоді по вул. Михайла Грушевського, 10 в м. Первомайськ Миколаївської області» у травні 2019 року направлено для участі у спільному проекті Уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку».

	3.10
	Поточний ремонт систем опалення:
	Станом на 01.07.2019 року за рахунок коштів міського бюджету проведено ремонт опалювального обладнання в ДНЗ № 13 та ДНЗ № 25, вартістю 12,8 тис.грн.; поточний ремонт системи опалення ЗОШ № 6 на суму 10,8 тис.грн. 



	3.12
	Капітальний ремонт з утепленнямстін ДНЗ № 30 та ДНЗ № 3
	Кошти з міського бюджету протягом І півріччя 2019 року не виділялись.

	3.13
	Поточний ремонт закладівосвіти
	З метою проведення поточного ремонту (заміна віконних блоків на металопластикові) будівель  закладів освіти направлено 6 проектних пропозицій на обласний конкурс мікропроектів, що можуть реалізовуватись за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, загальною вартістю 1171,0 тис.грн.

	
	Закладиохорониздоров’я:

	3.14
	Капітальний ремонт І, ІІ поверху (сімейнаамбулаторія "Коротченко" відділенняпрофілактичних та медичнихоглядів) вул.ОлександраКоротченка, 18а
	Кошти з міського бюджету протягом І півріччя 2019 року не виділялись.

	3.17
	Капітальнийремонт  покрівлі: 
	

	
	акушерськоговідділення, вул. Богопільська,43
	Протягом І півріччя 2019 року проекти, подані для участі у конкурсі з відбору мікропроектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку у 2019 році 



	
	гінекологічноговідділення, вул. Богопільська,43
	

	
	консультативноїполіклініки, вул. ІванаВиговського, 9
	

	
	Заклади культури:

	3.19
	Капітальний ремонт приміщення палацу культури «Фрегат» вул. Корабельна, 30-а (виготовлення проектно- кошторисноїдокументації)
	Протягом І півріччя 2019 року кошти на реалізацію заходів з міського бюджету не виділялись.

	3.20
	Встановленняіндивідуальногоопалення в Палацікультури «Фрегат», вулКорабельна 30-а (виготовлення проектно- кошторисноїдокументації)
	

	3.21
	Капітальний ремонт приміщень ДМШ №1 вул. Театральна, 41
	

	3.23
	Поточний ремонт опалювальноїсистемифілії № 5 Централізованоїбібліотечноїсистеми, вул. Корабельна 30-а
	

	3.24
	Поточний ремонт опалювальноїсистемифілії № 4 Централізованоїбібліотечноїсистеми, вул. Будівельна, 56
	

	3.25
	Капітальний ремонт покрівлі Міський центр культури та дозвілля ім. Є. Зарницької,вул. Шевченка,1
	


Перший заступник міського голови                          О.В. Кукуруза

Рішеннявиконавчогокомітету міської ради
55213, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Михайла Грушевського,3

тел. 0 5161 4 20 22, факс 0 5161 4 46 06

е-mail: vykonkomperv@mk.gov.ua
Про виконання за І півріччя 2019 року Програми підвищення енергоефективності в бюджетних установах

містаПервомайськ на 2016 – 2020 роки 
стор.18 із 18

