Додаток до рішення виконкому

                                                                               17.02.2012  №32

Про виконання 

за 2014 рік рішення міської ради від 27.05.2011 року № 1 

«Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Первомайськ до 2020 року»
	№ з/п
	Найменування заходу
	Інформація про виконання заходів за 2014 рік


	1
	2
	3

	3.1.2
	Проведення тематичних семінарів, 

«круглих столів», «гарячих» телефонних ліній.
	12-14 травня та 9-10 грудня 2014 року були проведені два форуми в рамках проекту «Еко-Місто - модельний план енергоефективного управління об’єктами громадського призначення в місті Первомайськ» за участю делегації з Республіки Польща. Розглядались питання, які спрямовані на підтримку  соціально – економічного розвитку міста Первомайськ шляхом активізації органів  місцевого самоврядування до реалізації заходів, щодо введення енергоощадних рішень для покращення  енергетичної ефективності об’єктів громадського призначення.

Також в серпні 2014 року відбувся візит делегації міста Первомайська до Республіки Польщі, організованого в рамках даного проекту з метою отримання знань і навичок, щодо управління енергетичними системами, економії витрат на міське освітлення, підвищення енергоефективності житлових будівель.

З 20 жовтня 2010 року постійно, у першу п’ятницю кожного місяця з 15.00 до 16.00 год запроваджена та діє телефонна «гаряча лінія» з питань енергозбереження. 

	3.1.5
	Проведення моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів.
	Моніторинг споживання енергетичних ресурсів проводиться у 49 установах бюджетної сфери з використанням програмного забезпечення «Енергоплан – 2.0», данні в програму вносяться щоденно до 10.00 год. Щодекадно сектором з питань енергоефективності, транспорту та зв’язку управління економіки міської ради формуються звіти про споживання енергоресурсів в натуральних одиницях в розрізі кожної бюджетної установи.  

	3.1.6


	Обстеження стану доріг, відповідність вимогам організації автотранспортних перевезень та складання щорічного переліку доріг, що потребують ремонту та реконструкції.
	Управлінням житлово - комунального господарства проведено обстеження стану доріг, за результатами якого виявлені ділянки проїжджої частини вулиць міста, які потребують першочергового ремонту. Пропозиції надані до центральних органів виконавчої влади. У 2014 році за рахунок місцевого бюджету виконано робіт по поточному ремонту дорожнього покриття загальним об’ємом 324,6 м2 : по вул. Михайла Грушевського на суму 40,0 тис. грн. об’ємом 164 м2,  по вул. Одеській на суму 34,0 тис. грн. об’ємом 139 м2, по вул. Революції, Карла Маркса та Тараса Шевченка на суму 3,84 тис. грн. об’ємом 21,6 м2. За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету виконано робіт по поточному ремонту дорожнього покриття по вул. А.Чернецького на суму 23,9 тис. грн. За рахунок коштів з державного бюджету виконано робіт по поточному ремонту дорожнього покриття загальним об’ємом 1153,74 м2 : по вул. Південній на суму 42,0 тис. грн. об’ємом 172 м2, по вул. Марії Демченко на суму 38,0 тис. грн. об’ємом 155,2 м2, по вул.  Анатолія Луначарського на суму 73,0 тис. грн. об’ємом 298,54 м2, по вул. Фелікса Дзержинського на суму 89,0 тис. грн. об’ємом 364 м2, по вул. Дачній на суму 61,65 тис. грн. об’ємом 164 м2 .

	3.3.24
	Виконання капітального ремонту, реконструкції доріг комунальної власності міста.
	

	3.1.7


	Розробка планів оновлення автомобільного парку рухомого складу перевізників за погодженням з КП «Управління пасажирських перевезень».
	Перевізниками за погодженням з комунальним підприємством Первомайської міської ради «Управління пасажирських перевезень» розроблені плани оновлення автомобільного парку. У 2014 році на одну одиницю оновило рухомий склад ПП «Талісман», а саме придбано мікроавтобус БАЗ 22154 державний номер      ВЕ 8504 АА, рік випуску – 2008, пасажиромісткість – 15 (кількість сидячих місць з місцем водія).

	3.1.9
	Впровадження добровільної системи сертифікації транспортних засобів при наданні їм переваги в отриманні замовлень послуг з пасажирських перевезень.
	Всі транспортні засоби, які застосовуються для здійснення пасажирських перевезень по місту Первомайськ, проходять обов’язкову сертифікацію, яка здійснюється на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів, чинних в Україні, щодо безпеки життя, здоров'я людей, захисту їх майна, охорони навколишнього природного середовища. 

	
	3.2. Короткострокові заходи.

	
	Бюджетні установи:
	

	3.2.7
	Встановлення індивідуального опалення в міському центрі культури і дозвілля ім. Є. Зарницької.
	Встановлення індивідуального опалення в міському центрі культури і дозвілля ім. Є. Зарницької протягом 2014 року не здійснювалось в зв’язку з відсутністю фінансування.

	3.2.12
	Встановлення індивідуального газового опалення в дошкільному навчальному закладі №5
	Індивідуальне газове опалення в дошкільному навчальному закладі № 5 у 2014 році не встановлено в зв’язку з відсутністю фінансування.

	3.2.13
	Встановлення індивідуального газового опалення в дошкільному навчальному закладі № 24.
	Встановлення індивідуального газового опалення дошкільного навчального закладу № 24 протягом 2014 року не проводилось в зв’язку з відсутністю фінансування.

У жовтні 2014 року завершено встановлення індивідуального електро опалення у дошкільних навчальних закладах №31 «Білочка» та №32 «Буратіно» всі роботи проводились за рахунок інвесторів, загальна вартість заходів склала 268 тис.грн.


	
	Теплопостачання:
	

	3.2.10
	Заміна парових котлів на водо- нагрійні, заміна насосного обладнання, трубчатих швидкісних водопідігрівачів на  пластинчаті в котельній № 2 по вул. Достоєвського.
	Протягом 2014 року заміна парових котлів на водогрійні, трубчатих швидкісних водопідігрівачів на пластинчаті в котельній № 2 по вул. Достоєвського не проводилась в зв’язку з відсутністю фінансування. За рахунок коштів міського бюджету виконано реконструкцію котельні по вул. Коротченко,37:

- технічне переоснащення засобів обліку теплової енергії на суму 13,5 тис. грн.; 

- придбання та встановлення насосного обладнання в сумі 230,0 тис. грн.;

-   технічне переоснащення  комерційних вузлів обліку споживання природного газу у сумі 84,8 тис. грн.

	3.2.11
	Проведення комплексних екологотеплотехнічних режимно – налагоджувальних випробувань котлів котельні «Фрегат» по вул. Корабельній та "17 квартал" по вул. Грушевського.
	Комплексні екологотеплотехнічні режимно – налагоджувальні випробування котлів завершені 01 жовтня 2014 року. Заходи проводились за рахунок коштів комунального підприємства ”Тепло”, під час підготовки до опалювального періоду, вартість склала 20,0 тис.грн. Розрахунковий ефект від впровадження заходів - економія природного газу в кількості 25,0 тис. м3 за сезон.

	
	Міське освітлення:
	

	3.2.14
	Впровадження пілотного проекту «Енергозбереження та модернізація зовнішнього освітлення магістральних вулиць міста Первомайськ».
	З метою впровадження пілотного проекту ”Енергозбереження та модернізація зовнішнього освітлення магістральних вулиць міста Первомайська ”Світле місто”, у 2014 році виконані роботи по обслуговуванню та ремонту мереж вуличного  освітлення на суму 99,1 тис. грн. по 32 вулицях міста:  Одеській, Надії Крупської, Семена Урицького, Київській, Трудової Слави, Корабельній, Дем’яна Коротченка, Гвардійській, Андрія Чернецького, Шовковичній, Генерала Івана Турунова, 9-го Січня, Радянській, Вознесенській, Юрія Гагаріна, 12 Грудня, Вацлава Воровського, Автодорівській, Тараса Шевченка, Марії Демченко, Революції, Фелікса Дзержинського, Михайла Грушевського, Карла Лібкнехта, Рози Люксембург, Карла Маркса, 13-го Партз’їзду, Василя Жуковського, Григорія Котовського, Кам'яномостівській, Василя Молокова, 8 ППД. Розпочаті, але не завершені роботи по реконструкції паркового освітлення скверу Перемоги  на суму 310,0 тис. грн. з встановленням 17 світильників та 2 прожекторів, а також роботи по відновленню освітлення по вул. Корабельній від житлового будинку № 1 до ПАТ ”Завод ”Фрегат” на загальну суму 35,0 тис. грн. з встановленням 19 світильників.

	
	3.3. Довгострокові заходи.

	
	Бюджетні установи:
	

	3.3.1
	Проведення енергетичного аудиту закладів освіти.
	Протягом 2014 року енергетичний аудит закладів освіти не проведений в зв’язку з відсутністю коштів в міському бюджеті.

	3.3.2
	Проведення комплексу робіт з термомодернізації та санації будівлі загальноосвітньої школи № 4.
	Роботи з термомодернізації та санації будівлі загальноосвітньої школи № 4 протягом 2014 року не проводились в зв’язку з відсутністю коштів.

У жовтні 2014 року був завершений комплекс робіт з термомодернізації будівлі спортивного залу загальноосвітньої школи № 1 загальною вартістю 873, 59 тис.грн. 

У грудні 2014 року був завершений комплекс робіт з термомодернізації та санації будівлі спортивного залу загальноосвітньої школи № 17 загальною вартістю 842, 952 тис грн.

У грудні 2014 року завершено  заміну покрівлі даху з утепленням  лікувального комплексу №3 вартістю  684,520 тис.грн.

У грудні 2014 року завершено комплекс робіт з термомодернізації та санації першого поверху Лікувального комплексу №3 вартістю 137,9 тис.грн.

	3.3.3.
	Встановлення індивідуального електроопалення Первомайського наркологічного диспансеру
	З 2013 року наркологічний диспансер увійшов до складу Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні. Встановлення індивідуального електроопалення буде проведено по мірі виділення коштів.

Протягом 2014 року проведено модернізацію системи опалення стаціонарного відділення соціального обслуговування населення з встановленням додаткових електро котлів по вул. Сальвадора Альєнде, 44 вартістю 123 тис. грн.

У грудні 2014 року введено в експлуатацію електрокотельню у гуртожитку по вул. Черняховського, 28, вартість робіт склала 134,9 тис.грн.

	3.3.4
	Встановлення сонячних колекторів для підігріву води та опалення, як альтернативного джерела енергії в комбінації з використанням традиційних видів палива в Дитячій юнацькій спортивній школі.
	Заходи з встановлення сонячних колекторів у Дитячо юнацькій спортивній школі не проводились у зв’язку з відсутністю коштів.

У листопаді 2014 року у пологовому будинку міста Первомайська встановлено систему з шести сонячних колекторів. Встановлення колекторів є продовженням проекту «Сонячна лікарня», що реалізується благодійною організацією «Фонд «Здоров’я для всіх». В рамках проекту проведені та профінансовані роботи на загальну суму 142,9 тис. грн., в тому числі: вартість виконаних робіт – 12,0 тис. грн, вартість сонячних колекторів – 130,9 тис. грн. Виконання проекту здійснено за рахунок грантів.                                                                                                             

	3.3.5
	Здійснення капітального ремонту опалювальних систем всіх закладів культури. 
	Протягом 2014 року капітальний ремонт опалювальних систем  закладів культури не здійснювався, в зв’язку з відсутністю коштів в міському бюджеті.

	3.3.9
	Встановлення індивідуального газового опалення загальноосвітньої      школи № 5.
	Індивідуальне газове опалення в загальноосвітній школі № 5 у 2014 році не встановлено в зв’язку з відсутністю фінансування.

	
	Житлове господарство:
	

	3.3.11
	Оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами обліку енергоносіїв.
	Протягом 2014 року захід не виконувався в зв'язку з відсутністю коштів.

	3.3.12
	Термомодернізація та санація житлових будинків № 4 по вул. Коротченко та № 6, 8, 10 по вул. Шевченко
	Термомодернізація та санація житлових будинків № 6, 8, 10 по вул. Шевченко здійснена у 2013 році в рамках програми «Теплий дім». Роботи з утеплення будинку №8 по вул. Коротченко розпочаті у 2013 році, але протягом 2014 року не здійснювались за відсутності фінансування.

	3.3.13
	Термомодернізація та санація житлових будинків № 5, 9 по вул. Корабельній з заміною м’яких покрівель на шатрові. 
	Протягом 2014 року заходи не виконувалися в зв'язку з відсутністю коштів.

	3.3.14
	Термомодернізація та санація панельних житлових будинків № 12,14,16 по вул. Коротченко.
	Протягом 2014 року заходи не виконувалися в зв'язку з відсутністю коштів.

	
	Теплопостачання:
	

	3.3.18
	Заміна теплових мереж мікрорайону "Фрегат" довжиною 280 погонних метрів в двотрубному обчисленні діаметрами від 100 до 219 мм. на попередньо ізольовані.
	Протягом  2014 року захід не виконувався в зв'язку з відсутністю коштів.

	3.3.19
	Заміна теплових мереж мікрорайону "Коротченко" довжиною 200 погонних метрів в двотрубному обчисленні         діаметрами 100 і 150 мм.
	Протягом 2014 року захід не виконувався в зв'язку з відсутністю коштів.

	3.3.20
	Реконструкція теплових мереж міста.
	Протягом 2014 року захід не виконувався в зв'язку з відсутністю коштів.

	
	Водопровідно – каналізаційне господарство:

	3.3.21
	Реконструкція каналізаційних очисних споруд комунального підприємства «Первомайський міський водоканал» із застосуванням новітніх технологій та обладнання.
	Протягом 2014 року реконструкція каналізаційних споруд КП «Первомайський міський водоканал» із застосуванням новітніх технологій та обладнання не проводилась через відсутність фінансування.

	3.3.22
	Реконструкція насосних станцій водопроводу з заміною насосного обладнання комунального підприємства «Первомайський міський водоканал».
	Протягом 2014 року реконструкція каналізаційних споруд КП «Первомайський міський водоканал» із застосуванням новітніх технологій та обладнання не проводилась через відсутність фінансування.

	3.3.23
	Охорона джерел питного водопостачання.
	На балансі управління житлово - комунального господарства міської ради знаходиться 195 громадських шахтних колодязів (криниць питної води). Щомісячно підприємством ДП “Профдезинфекція” хлоруються 15 громадських криниць питної води. На дезінфекцію 15 громадських колодязів у 2014 році виділені кошти в сумі 8,99 тис.грн., профінансовано роботи на суму 5,5 тис. грн.


Заступник міського голови 

по промисловості, зв’язку та 

розвитку підприємницької діяльності                                      О.В. Кукуруза
Рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради

55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Грушевського, 3

тел. 0 5161 4 20 22, факс 0 5161 4 46 06

e-mail: vykonkom@pervomaysk.info
Про виконання за  2014 рік заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Первомайськ до 2020 року

Стор. 9 із 9

