Додаток

до рішення виконкому 

                                                    17.02.2015 №37
АКТ 

приймання-передачі житлового будинку № 38 по вул. Тихій 

в комунальну власність територіальної громади м. Первомайська 
та його прийняття комунальним підприємством «Затишок» на баланс
11 лютого 2015 року




м. Первомайськ

Комісія, утворена відповідно до рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 22.05.2013 року № 236 

у складі голови комісії – першого заступника міського голови Димидовського А.В., 

заступника голови комісії – заступника міського голови по комунальній власності, земельних відносинах та архітектурних питаннях Свідерко С.В.,

секретаря комісії – начальника відділу розвитку і експлуатації житлового фонду та інженерної інфраструктури управління житлово-комунального господарства міської ради Шпака Ю.М.

членів комісії:

- головного інженера Західного округу Первомайського району ПАТ «Миколаївобленерго» Кузьменка Г.В.;

- в.о. начальника комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» Мар’ян О.О.;

- суб’єкта підприємницької діяльності Гирлі А.І;

- начальника управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради, головного архітектора Гринчака О.Є;

- голови постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та комунальної власності Крощенко Д.В.;

- директора комунального підприємства «Затишок» Лисого О.Г.;

- начальника Первомайського управління експлуатації газового господарства ПАТ «Миколаївгаз» Крета М.Т.;

- начальника відділу комунальної власності і земельних відносин управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради Ряднової С.М.;

- головного інженера комунального підприємства «Первомайський міський водоканал», голови постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, інженерної інфраструктури міста та охорони навколишнього середовища Сидоренка А.Є.;

- в.о. начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Троян Т.Д.;

- начальника фінансового управління міської ради Шугурова С.М.

2
 « 11 » лютого 2015 року провела обстеження об’єкта передачі житлового будинку за адресою вул. Тиха, 38, який належить: 

26 квартир, що згідно акту приймання-передачі в 2011 році були прийняті від квартирно-експлуатаційного відділу м. Миколаєва Міністерства оборони України до територіальної громади м. Первомайська та передані на баланс комунальному підприємству «Затишок», магазин площею 231,8 м2, що на підставі свідоцтва про право власності зареєстровано за Гирлею А.І., підвал площею 536,4 м2, що на підставі договору купівлі-продажу зареєстровано за Бадаві М.А.

і передається на баланс комунальному підприємству «Затишок».

Комісія встановила:

1. До складу об’єкта передачі входять: трьохповерховий житловий будинок з підвальним приміщенням та магазином.

2. Загальні відомості:

рік введення в експлуатацію - 2005

група капітальності - 3
будівельний об’єм (загальний) - 5820 куб. метрів

площа забудови (загальна) - 807,2 кв. метрів

корисна площа приміщень:

загальна площа житлового будинку - 2235 м2 з підвалом (площа підвалу 536,4 м2) та магазином (площа магазину 231,8 м2)
кількість квартир - 26
3. Інженерне обладнання об’єкта передачі:

водопроводи, довжина мереж 130,0 погонних метрів
каналізація, довжина мереж 105,0 погонних метрів
4. Вартість основних фондів:

Оціночна вартість об’єкту передачі на 31.10.2013 року становить 11610448,00 (одинадцять мільйонів шістсот десять тисяч чотириста сорок вісім гривень), без урахування ПДВ.
5. Результати обстеження та випробувань:

Шиферне покриття даху, водостічні труби, внутрішньобудинкові системи водопостачання (вузол управління, труби) та водовідведення – в задовільному стані. 

Недоліки: 

- на покрівлі відсутні 30 м жолобів;

- на ділянці довжиною 6 м порушено кріплення жолобів;

- місцями обсипалось штукатурення цоколю (загальна площа, яку необхідно відремонтувати, складає 11 м2);

- запірна арматура, встановлена на стояках холодного водопостачання, на 50% потребує заміни та ревізії.
3

6. Пропозиції комісії: 

1. Прийняти житловий будинок № 38 по вул. Тихій в комунальну власність територіальної громади м. Первомайська.
2. Комунальному підприємству «Затишок» прийняти будинок на баланс.

3. Суб’єкту підприємницької діяльності Бадаві М.А. гарантувати надання балансоутримувачу будинку безперешкодного та термінового доступу до підвального приміщення для ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньо-будинкових інженерних мережах, а також проведення планових робіт з їх технічного обслуговування та ремонту.
7. Разом з об’єктом передається технічна документація:

Копії планів поверхів житлового будинку.
Проектно-кошторисна документація на будівництво житлового будинку № 38 по вул. Тихій відсутня.

Голова комісії 




А.В. Димидовський

Члени комісії:






С.В. Свідерко






Г.В. Кузьменко






О.О. Мар’ян






А.І. Гирля






О.Є. Гринчак






Д.В. Крощенко






О.Г. Лисий






М.Т. Крет






С.М. Ряднова






А.Є. Сидоренко






Т.Д. Троян






С.М. Шугуров






Ю.М. Шпак

Рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради
55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Грушевського, 3

тел. 0 5161 4 20 22, факс 0 5161 4 46 06

e-mail: vykonkom@pervomaysk.info
Про затвердження акту приймання-передачі житлового будинку № 38 по вул. Тихій в комунальну власність територіальної громади м. Первомайська та його прийняття комунальним підприємством «Затишок» на баланс

Стор. 2 із 3


