Додаток 2 до Звіту про виконання

Цільової програми підвищення

енергоефективності м. Первомайська

на 2011 – 2015 роки

12.08.2011р.  № 573

Заходи щодо виконання завдань Цільової програми підвищення енергоефективності міста Первомайська на 2011 – 2015 роки

| № з/п | Найменування заходу | Інформація про виконання заходів за І півріччя 2011 року |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Організаційні заходи |
| 1.1 | Проведення інвентаризації технічного стану будівель та споруд бюджетних установ. | Розпорядженням міського голови від 20.01.2011р. № 29-р «Про розробку Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Первомайськ до 2020 року» затверджено склад робочої групи з проведення інвентаризації технічного стану будівель бюджетних установ та графік проведення інвентаризації. Рішенням виконавчого комітету від 08.07.2011 р. № 515 затверджено звіт голови робочої групи, заступника міського голови О.В. Кукурузи «Про результати проведення інвентаризації технічного стану будівель бюджетних установ/ підвідомчих установ». |
| 1.2 | Впровадження системи моніторингу споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери. | З травня 2011 року запроваджено щомісячний моніторинг споживання енергетичних ресурсів установами бюджетної сфери. |
| 1.3 | Проведення сертифікації установ бюджетної сфери та сфери житлово- комунального господарства. | 01.01.2011 року містом підписано Хартію з Європейською Кампанією Дісплей, що надає змогу отримувати енергетичні сертифікати будівель. |
| 1.4 | Проведення тематичних семінарів, «круглих столів» та проведення «Тижня енергозбереження», «гарячих» телефонних ліній. | З 20 жовтня 2010 року на термін: постійно, перша п’ятниця кожного місяця з 15.00 до 16.00 год запроваджена та діє телефонна «гаряча лінія» з питань енергозбереження. Згідно затвердженого плану заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності в побуті та на об’єктах соціальної сфери Миколаївської області на 2011 рік, в м. Первомайськ в жовтні 2011 року проводитиметься Тиждень енергоефективності. |
|  | 2. Організаційні заходи для бюджетних організацій та установ |
| 2.1 | Впровадження програмного продукту «Енергоплан». | Рішенням міської ради від 30.12.2010 року № 17 «Про затвердження бюджету м. Первомайська» виділені кошти в сумі 26,5 тис.грн. на придбання програмного продукту «Енергоплан». |
| 2.2 | Проведення енергетичного аудиту: |  |
|  | дошкільного навчального закладу № 24 «Гвоздичка»; | Енергетичний аудит зазначених закладів буде проведений по мірі виділення коштів з міського бюджету. |
|  | дошкільного навчального закладу № 5 комбінованого типу «Золота рибка»; |  |
|  | дошкільного навчального закладу № 34 «Зірочка»; |  |
|  | Первомайської дитячо- юнацької спортивної школи ; |  |
|  | Первомайської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів № 5. |  |
|  | 3. Технічні заходи для бюджетних організацій та установ |
|  | Заходи 3.1 – 3.3 та 3.6 заплановані на виконання з 2012 року. | - |
| 3.4 | Проведення термомодернізації, санації та інших заходів для зменшення енергоспоживання загальноосвітньою школою І- ІІІ ступенів № 4. | Термомодернізація та санація загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 в І півріччі 2011 року не проводилась. |
| 3.5 | Встановлення індивідуального газового опалення в загальноосвітній школі І- ІІІ ступенів № 16. | В І півріччі 2011 року в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 16 не проводились роботи по встановленню індивідуального газового опалення |
|  | 4. Розвиток нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії |
| 4.1 | Встановлення сонячних колекторів в Дитячій юнацькій спортивній школі. | - |
|  | 5. Впровадження енергоефективних технологій на підприємствах комунальної енергетики |
| 5.1 | Заміна парових котлів на водогрійні, заміна насосного обладнання, заміна трубчатих швидкісних водопідігрівачів на пластинчаті в котельній № 2 по вул. Достоєвського | - |
| 5.2 | Проведення комплексних екологотеплотехнічних режимно-налагоджувальних випробувань котлів котельні "Фрегат" по вул. Корабельній та "17 квартал" по вул. Грушевського | - |
| 5.3 | Монтаж конденсаторних установок котельні по вул. Корабельній, Новій, Луначарського | За І півріччя 2011 року КП «Тепло» проведений монтаж конденсаторних установок по вул. Новій та Луначарського на загальну суму 4,0 тис.грн.. |
| 5.4 | Заміна теплових мереж мікрорайону "Фрегат" довжиною 280 погонних метрів в двотрубному обчисленні діаметрами від 100 до 219 мм. на попередньоізольовані | Заміна теплових мереж мікрорайонів «Фрегат» та «Коротченко» в І півріччі 2011 року не здійснювалась. |
| 5.5 | Заміна теплових мереж мікрорайону "Коротченко" довжиною 200 погонних метрів в двотрубному обчисленні діаметрами 100 і 150 мм |  |
|  | 6. Впровадження високоефективних технологій енергозбереження у житловому фонді |
| 6.1 | Оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами обліку енергоносіїв | В І півріччі 2011 року встановлення побудинкових приладів обліку споживання енергоносіїв не здійснювалось. |
| 6.2 | Термомодернізаця та санація житлових будинків № 4, 6, 8, 10 по вул. Коротченко | В І півріччі термомодернізаця та санація житлових будинків не здійснювалась. |
| 6.3 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд комунального підприємства «Первомайський міський водоканал» із застосуванням новітніх технологій та обладнання | - |
| 6.4 | Реконструкція насосних станцій водопроводу з заміною насосного обладнання комунального підприємства «Первомайський міський водоканал» | В І півріччі 2011 року проведена заміна насосного обладнання по ОСВ-1 вартістю 90,0 тис.грн. |
| 6.5 | Реконструкція теплових мереж міста Первомайська | - |
| 6.6 | Впровадження пілотного проекту «Енергозбереження та модернізація зовнішнього освітлення магістральних вулиць міста Первомайська «Світле місто»» | За І півріччя 2011 року проведені роботи по ремонту та реконструкції вуличного освітлення на суму 108,49 тис.грн. |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

міської ради по промисловості, зв’язку

та розвитку підприємницької діяльності                                                                 О.В. Кукуруза